
  绍兴市妇幼保健院钢结构雨篷工程
公
开
招
标
文
件
招标编号:2015-08-01
二○一五年八月

前  附  表
	序号
	内      容

	1
	工程综合说 明
	工程名称：绍兴市妇幼保健院钢结构雨篷工程
建设地点：绍兴市妇幼保健院院内

承包方式：包工包料

要求质量标准：合格

招标工期：暂定2015年9月1日计划开工，2014年9月30日计划竣工，

施工总工期：30日历天

工程类别：钢结构
工程造价：约人民币 5.5087万元
钢结构面积：约 41.4㎡，实际以现场为准。

	2
	建设资金来源：自筹

	3
	投标人资质要求：具备钢结构工程专业承包三级（含）以上，投标单位如为绍兴市区以外企业，需有相关证明，不接受联合体投标。

	4
	项目经理要求：(钢结构工程)注册建造师二级(含)以上。

	5
	投标保证金数额：人民币 500 元

	6
	现场勘查时间：2015年8月13日上午8:00由招标人组织勘查现场。

	7
	投标书份数：正本壹份，副本肆份。

	8
	投标书递交至：绍兴市妇幼保健中心三楼招标办

	9
	投标截止时间：2015年8月21日下午15时

	10
	开标时间：2015年 8 月21 日下午15时
开标地点：绍兴市妇幼保健中心三楼会议室


第1章 投标须知

1、 总  则
（一）工程综合说明

本招标工程项目说明详见前附表。

（二）招标范围：钢结构工程等所有内容（详见图纸）
（三）招标方式

本工程采用公开招标的方式。由招标人按以下方法确定投标人：
       1.由招标办发布工程发包信息，组织潜在投标人报名,按招标文件对潜在投标人资格条件进行审查。

2.报名和资格预审：潜在投标人应根据招标人发布的招标信息要求，在信息发布后由报名人持本单位介绍信或法人代表授权书和相关的有效资信等证明(包括企业营业执照、企业资质证书、钢结构工程注册建造师证、安全生产许可证、企业三类人员证书、报名者身份证原件和复印件)参加投标报名，经招标人预审合格后填写报名表。

3.报名时间：2015年8月 4日至2015年8月10日上午8：00-12：00，下午14：00-17：00止。

4.报名地点：绍兴市妇幼保健中心三楼招标办

5.建设单位的资金通过前附表所述的方式获得。
    （五）投标费用
投标人应自行承担编制投标书与递交投标书所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招标文件

（一）招标文件的组成

1.本招标文件由前附表、投标须知、主要合同协议条款、技术规范、公告信息、报名须知等组成。

2.投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标书实质上不响应招标文件要求，其投标书将在评标时被招标人拒绝。

（二）招标文件的解释

投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后3日内，以书面形式（需盖单位公章）向招标人提出，招标人汇总后在投标截止日2日前以书面形式予以解答，同时答疑纪要或补充通知将送给所有获得招标文件的投标人。

（三）招标文件的修改

1.在投标截止日2日前，招标人可以用答疑纪要或补充通知的方式修改招标文件。

2.答疑纪要或补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

3.为使投标人在编制投标书时把答疑纪要或补充通知内容考虑进去，招标人结合实际情况考虑是否延长递交投标书的截止日期和开标时间。

（四）招标答疑及现场勘察

1.投标人需要对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标书和签署合同所需的资料，可事先和招标人联系，由招标人指定时间踏勘现场，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。

3.招标答疑纪要或补充通知均以书面形式为准。
（五）工程造价编制

本工程适用的定额和计价依据：

1.《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
2.《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、《浙江省建设工程计价规则》（2010版面）；
3. 现行《浙江省建设工程预算定额》（2010版），《浙江省安装工程预算定额》（2010版），工程费用执行《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）和绍市建管【2010】114号文件等造价相关规定编制。
三、投标书的编制

（一）投标书的组成

投标书分商务标和技术标，必须单独密封。

1.技术标内容包括：
（1）企业营业执照复印件、企业资质证书复印件、安全生产许可证复印件、企业三类人员证书（A类企业负责人，B类项目负责人，C类专职安全管理员）复印件、报名者身份证复印件，必须加盖单位公章；

（2）投标人法人代表授权委托代理人参加投标活动的《授权委托书》（按附表三格式填写）。

（3）施工组织方案

（4）安全保证方案

2、商务标内容包括：

（1）投标函（按附表一格式填写）；

（2）总报价书（按附表二格式填写）；

（二）投标书格式要求

投标人应按照招标文件要求的内容和附表格式，编制投标书。

（三）投标保证金

1.投标人应提供附表中规定的投标保证金，并在报名时向招标人缴纳。

2.投标保证金采用现金形式。

3.对于未能按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标而拒绝。

4.未中标的投标人的投标保证金在开标后退还，不计息。

5.中标人的投标保证金在签订合同并交纳履约保证金后7日内退还（不计息）。

6.有下列情况之一的投标保证金不予返还：

（1）投标人无正当理由放弃投标的；

（2）中标人未能在规定期限内签订合同的；

（3）投标人在投标过程中有违反“招标投标”有关法律、法规行为的。

（四）投标书的份数和签署

1.投标人按前附表规定的份数，编制投标书“正本”和“副本”，并在封面上注明“正本”和“副本”。投标书“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。

2.投标书“正本”与“副本”均要求打印并装订成册，其中附表一至附表二必须由投标人法定代表人亲笔签字（签字章或复印件无效）并加盖法人单位公章和法定代表人印鉴。

3.全套投标书应无涂改和行间插字，除非是投标人造成的必须修改的错误，但修改处应由投标书签字人签字证明并加盖印鉴。

四、投标书的递交

（一）投标书的密封与标志

1.投标人应将投标书密封；

2.包封都应写明工程名称及投标人名称，并加盖公章、法人代表印鉴；

3.投标书没有按规定密封的，将被拒绝并原封退回投标人，作无效标处理。

（二）投标截止送达及时限

1.投标人递交投标书按前附表规定的时限和地点，逾期送达的投标书作无效标处理。

2.投标人在按规定延长递交投标书的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。

（三）投标书的修改与撤回

1.投标人递交投标书以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标书，在投标截止时间以后，不能更改投标书。

2.投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

5、 开  标

（一）开标程序：

1.参加人员签到。
2.招标人或招标代理机构宣布开标会议开始。
3.检查标书的密封情况。
4.启封标书，评标委员会审核投标文件。

5.宣读各投标人报价。
6.宣布中标人。
（二）开标基本要求

1.招标人将于前附表规定的时间和地点举行开标会议。

2.开标会议由招标人组织并主持，并邀请与开标、评标有关的人员参加。

（三）有下列情况之一将视为无效

1.投标人未能出具相关证件或证件无效的；

2.投标书未按规定标志密封；

3.企业资质、项目经理资格等不符合要求的；

4.投标书投标截止时间以后送达的投标书；

5.投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；

6.投标人开标前确定的项目经理和投标书所确定的项目经理不一致的；

7.投标人递交两份或多份内容不同的投标书，或在一份投标书中对同一招标项目报有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效的。 

      （四）投标书鉴定和公布

当众宣布审核结果，并唱读有效投标的投标人名称以及报价。

（五）唱标

唱标内容将做好记录，并由参加人员确认签字。

（六）开标记录

开标全过程由招标人代表记录，并存档备查。

6、 评  标

（1） 评标原则

1.竞争优选；

2.公正、公平、科学合理；

3.质量好，信誉高，工期适当；

4.反不正当竞争；

（2） 评标办法
      以最低下浮率者中标，下浮率以预算价为基准，下浮区间为[5%-15%]，小数点后保留二位有效数字。

      七、 中    标
      中标方式：以最低下浮率者中标。若出现并列者时，由招标人当场抽签确定中标人。

8、 授予合同

（一）中标通知书

招标人发放中标通知书，并将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。

（二）合同签订

招标人将根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》的规定，依据招标文件、投标书，与中标人签订施工合同。

（三）中标人若擅自更换项目班子，招标人有权清退施工队伍，并将中标人不良行为上报有关部门。

第二章   合同主要协议条款

合同条件采用建设工程施工合同示范文本（GF－1999－0201）的《合同条件》。

合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标书中进行承诺。

一 施工组织设计和工期

（一）进度计划

乙方投标书中的施工组织设计（或方案），甲方对其进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在签订合同后2日内提供修正的施工组织设计，甲方代表将在 2日内批复。

（二）工程开工

乙方收到甲方开工通知后，在3日内开工。开工日期暂定为前附表中日期，若有变动，按甲方所需日期开工。

（三）工程工期

合同工期以招标文件要求为准。

（四）工期延误

中标人在接到中标通知书后三个日历日内由法定代表人或项目经理到招标单位签订施工合同。开标后按招标文件规定工期内完成所有施工任务，并清扫现场，做到窗明地洁。若有延期，每超过一天，罚中标价的5‰。

对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，合同工期相应顺延。

1.额外或附加的增加工程量超过合同造价10％以上。

2.由甲方造成的延误、障碍阻止。

3.不可抗力。

4.非乙方的过失或造成的。

（五）工期提前

合同工期提前不奖，提前竣工费不计。

    （六）工期履约

乙方必须做出工期履约保证，工期履约保证金为中标价的10％，并在工程合同签订之前交给甲方，在工程竣工验收达到要求并在乙方完成决算编制后15日内返还5％，其余5％自动转为维修保证金，不计息，未按时完工的，均视为违约，扣除工期履约保证金，结算前补齐5%维修保证金。

二  质量与验收

（一）质量标准

乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行施工，乙方必须作出质量履约保证，质量履约保证金为中标价的5％，不计息，并在工程合同签订前提交给甲方，在工程竣工验收达到要求并在乙方完成决算编制后15日内返还，否则不予退还。

甲方对本工程质量的特殊要求：             /            

（二）工程质量等级

乙方中标的质量等级标准为本工程的合同约定条件。工程质量由甲方组织专家验收。

质量一次验收达不到合格标准罚中标价的5%，并无条件返工至合格要求，工期不延。

三  合同价款与支付

（一）合同价款的确定

本工程的合同价采用固定单价工程量按时调整合同。

（二）合同价款的调整

发生下列情况之一的合同价格可以调整。

①工程量按实调整。

②设计变更、重大现场技术措施等经甲方确认的联系单；

③国家调价政策文件；

④不可抗力发生。                                                                  

（三）工程款支付

工程款的支付方式：工程竣工验收合格，退还履约保证金（不计息）。审核（审计）报告出具后支付承包工程款95%，余款在保修期满后结清。 

四  材料和设备供应

（一）甲方供应材料、设备

甲方供应材料设备   无，但对特殊材料的单价及供货商需经甲方及有关部门认可。                                                     
甲方未按照条款约定的材料及设备的规格、数量、质量等级和提供时间、地点供应材料设备，所应承担的责任是：    /                           。

（二）乙方采购材料、设备

乙方采购材料、设备： 以符合设计和规范要求为原则。一般材料自行采购；重要的材料应由甲方共同看样认可后采购。                      

特殊要求：   /                                                         
应承担的违约责任：自行处理一切损失和承担相应的违约责任。 

五  设计变更

（一）设计变更

当本工程需设计变更时，应由设计方出具变更联系单，经建设方认可后实施。变更费用按：施工期间变更部分按中标书的同等条件按实调整。

（二）其它变更 

当本工程需要其它变更时，须经建设方认可后实施。变更费用按实结算，单价不变。

六  竣工结算

本工程验收达到约定条件后，乙方应在28日内提供工程结算。甲方在同等时间内提供审核意见报有关部门核准。

甲方未按合同规定办理竣工结算时，应承担的责任为：支付同期银行利息；乙方未按合同规定办理竣工结算时，应承担的责任为：甲方将不予退还质量保证金和工期保证金。                                                    

七  保  修
（一）保修期限

本工程保修期限按国家规定为：保修期为一年。保修期从甲方批准的竣工之日起计算。

本工程保修金为审计决算价的 5 ％。在保修期满后28天内，应退还乙方保修金，多退少补。

八  其  它

  1.中标单位的施工人员进场后，必须严格按校方确定的施工图及工作内容和施工规范施工。遵守校内的规章制度，不得损坏校内的公共设施。做好“四防” 工作，生产和生活垃圾分别堆放，统一处理，做到文明施工，注意施工安全，施工安全生产人员的保险及费用由中标单位负责，发生安全事故、治安及校内安全由中标单位完全负责，保证施工进度。

2.项目经理必须每天到现场，对项目负全责，否则每天扣500元诚信金。
3.施工用水、电由甲方提供水源、电源，故施工期间水、电按实际支出数按实返还给医院。

4.在施工过程中若出现工程质量、进度等问题，经甲方三次书面通知后仍未采取有效措施的，甲方有权单方终止合同，并保留索赔的权利。

5.服务要求：①按有关保修要求和相关期限，如出现质量问题，施工单位在接到单位通知后2小时内答复，12小时内免费修复。②中标单位不签订合同，给招标单位造成损失的，由中标单位承担，投标保证金不退，三年内谢绝参加本院投标。③中标单位在施工完毕后三个工作日内，招标单位应组织验收，验收合格后，中标单位支取80%的工程款，支取工程款都必须用正式建筑发票。

第三章  技术规范及图纸
一  现场自然条件
（包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等） 绍兴地区常规自然条件。      

二  现场施工条件

（包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等） 乙方自行解决临水、临电。      

三  本工程采用的技术规范

 国家规定的有关技术规范和强制性标准。  

附表一
              工程  投标函

招标人：

1、根据已获得的                     工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程的招标文件后，我方愿以人民币                元的总价承包上述工程施工、竣工和保修业务。

2.一旦我方中标，我方保证在    年    月    日开工，    年    月    日竣工，即    天（日历日）内竣工并移交整个工程。

3、如果我方中标，我方将提交质量、工期履约保证金        。

4、我方同意所递交的投标书在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的合同。

投标单位：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（签字或盖章）           邮政编码：

电    话：                          传    真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户银行地址；                      电    话：

日期：           年     月     日

附表二
              工程总报价书
	投标人：

	工程类别
	钢结构雨篷工程
	建筑面积
	41.4平方米

	投标工期
	       30   （日历天）
	质量等级
	合格

	下浮率（%）
	        %


法定代表人（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：    年   月    日

附表三
授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系                     （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                   （单位名称）的                  （姓名）为我公司代理人，身份证号码              。以本公司的名义参加                  （招标人）                        工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                性别：            年龄：

单位：                  部门：            职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

                                日期：    年   月   日

图纸：与招标文件一同发放。

